物联智讲：AI 科学巨匠互动学习系统

基于 OpenMAIC / THU-MAIC 生态的低后端改造开发方案

方案目标：复用已有开源项目的核心课堂、交互与课件生成能力，优先交付可演示、可迭代、可参赛的 AI+物理学习产品。

版本：V1.0

输出形式：Word 开发方案

生成日期：2026 年 5 月 25 日

资料依据：项目立项申请书；Google 文档《THU-MAIC 仓库解析报告》。

目录

1. 结论先行：建议采用“OpenMAIC 课堂内核 + MAIC-UI 交互课件 + 轻量 RAG 后端”

2. 项目需求再定义与可微调边界

3. THU-MAIC 生态可复用能力拆解

4. 目标产品形态与 MVP 范围

5. 总体架构与后端减法方案

6. 前端 UI 改造方案

7. 物理知识与智能体方案

8. 资料上传与个性化问答方案

9. 开发路线图、任务分工与里程碑

10. 验收指标、风险与应对

附录：数据结构、提示词模板与页面清单

1. 结论先行

推荐路线 不要从零开发完整数字人平台和复杂后端。建议将“物联智讲”重构为：OpenMAIC 负责多智能体课堂与前端课堂容器，MAIC-UI 负责交互课件与物理模拟生成，MAIC-Core/SimClass 思想用于教学策略与课堂状态机，团队仅新增一个轻量适配后端处理物理 RAG、资料上传、角色配置与反馈日志。

本方案的核心取舍是：把项目原本“AI 科学家数字人 + 物理知识引擎 + 场景化可视化 + 资料解析”的大目标，拆成先可演示、后可扩展的产品。第一版不追求完整 3D 数字人、模型微调、Kubernetes、Neo4j 和全量用户系统，而是优先实现大学物理主题下的科学家人格化讲解、多 Agent 讨论、交互白板、可上传资料问答与若干关键物理模拟。

这样做的原因是：项目申请书已经明确了趣味化、场景化、个性化三类目标，也指出高质量知识图谱、微调数据、第三方数字人 API 和微服务集成是主要难点。THU-MAIC 生态恰好提供了多智能体课堂、生成式交互课件、教学策略和认知诊断的可复用思路，因此最合理的开发策略是“复用课堂系统，改造物理场景，弱化重后端”。

| 模块 | 建议结论 | 开发优先级 |
| --- | --- | --- |
| 课堂运行时 | 优先 fork / 改造 OpenMAIC，保留多 Agent 圆桌、白板和语音讲解能力。 | P0 |
| 交互课件 | 接入 MAIC-UI 思路或模块，用大模型生成/编辑 HTML 物理模拟器。 | P0 |
| 数字人 | 第一版使用科学家头像/半身动效 + TTS + 表情标签；3D 数字人作为第二版增强。 | P1 |
| 知识库 | 第一版采用 RAG + 轻量知识图谱 JSON；不做完整 Neo4j 与模型微调。 | P0 |
| 后端 | 只做 adapter-api：/chat、/ingest、/lesson、/feedback。避免自研全套后台。 | P0 |
| 用户系统 | 演示期只做本地会话或班级邀请码；无需完整账号体系。 | P2 |

2. 项目需求再定义与可微调边界

2.1 原项目目标提炼

打造一个面向大学物理学习的交互式网站，核心体验是“科学家数字人 + 场景化讲解 + 实时问答 + 用户资料解析”。

让系统围绕知识点自动匹配科学家形象，例如电磁感应对应法拉第，相对论对应爱因斯坦，并通过声音、表情、动作和可视化内容增强理解。

使用内置知识库与用户上传资料形成双轨知识供给，既能讲系统化内容，又能解释学生自己的课件、教材片段或作业材料。

从申请书看，原方案包含 Qwen、KG-RAG、微服务、Neo4j、Chroma、第三方数字人 SDK、TTS/ASR 等模块，目标完整但开发量偏大。

2.2 建议微调后的项目定义

一句话产品定义 “物联智讲”第一版定位为：基于 OpenMAIC 的大学物理多智能体互动课堂。学生进入某个物理章节后，由科学家导师、AI 助教和 AI 同学共同讲解、提问、推导与演示，并支持上传个人资料进行上下文问答。

微调后的方案仍保留原项目的特色：科学家角色、物理场景、实时问答、资料解析和可视化。变化在于实现路径更轻：用多 Agent 课堂替代单一重型数字人，用交互白板和 HTML 模拟器替代复杂 3D 动画，用 RAG 和提示词工程替代早期模型微调，用轻量适配层替代全量后台系统。

2.3 需求删减与保留清单

| 原需求/设想 | 第一版处理方式 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 每个知识模块都有 3D 科学家数字人 | 保留“科学家人格与视觉身份”，改为头像/半身动效/音色/口播；3D 动作后置。 | 3D 数字人制作和稳定驱动成本高，易拖慢主链路。 |
| Qwen 领域预训练 + 微调 + RLHF | 先使用通用大模型 API 或本地 Qwen + RAG + 答案校验；收集日志后再微调。 | 早期缺少高质量数据集，微调投入高且效果未必优于 RAG。 |
| 完整物理知识图谱 + Neo4j | 先构建章节图谱 JSON/Markdown metadata，覆盖章节、概念、公式、实验、科学家映射。 | 轻量图谱足以完成检索、角色匹配和教学路径规划。 |
| 自研全链路微服务后端 | 只新增适配 API，复用 OpenMAIC/MAIC-UI 原有前后端。 | 减少维护成本，团队可把精力放在物理内容和 UI。 |
| 实时语音输入 ASR | 优先文本输入 + TTS 输出；ASR 作为可选功能。 | 文字问答更稳定，便于调试物理公式和引用。 |
| 所有大学物理章节一次性覆盖 | MVP 覆盖 4 个代表主题：力学、电磁学、光学、近代物理。 | 便于做高质量演示和测试。 |
| 复杂电磁场/量子可视化全部自研 | 简单场景用 Canvas/Three.js；复杂场景用 MAIC-UI 生成 HTML 或预置动画。 | 降低前端模拟开发难度。 |

3. THU-MAIC 生态可复用能力拆解

根据《THU-MAIC 仓库解析报告》，THU-MAIC 生态由 OpenMAIC、MAIC-UI、SimClass、MAIC-Core、Awesome-AI-Era-Edu 和 MAIC-Vibe 等组成。对“物联智讲”最有价值的是前四类：课堂运行、课件生成、课堂模拟理论与教学策略引擎。

| 仓库/能力 | 在原生态中的作用 | 在“物联智讲”中的复用方式 |
| --- | --- | --- |
| OpenMAIC | 多智能体沉浸式虚拟课堂，包含 AI 教师、AI 助教、AI 同学、白板和语音能力。 | 作为主前端与课堂 runtime：把 AI 教师改为“科学家导师”，AI 同学用于提出常见误区，AI 助教负责侧边栏答疑。 |
| MAIC-UI | 面向教师的生成式交互课件系统，可把教材/PPT/PDF 转为大纲、知识图谱和 HTML 互动模拟，并支持局部增量编辑。 | 作为物理课件/模拟器生产工具：从大学物理教材片段生成互动实验卡片、公式推导页和可调参数演示。 |
| SimClass | 多智能体课堂模拟与教学互动理论基础，包含课堂控制、群体行为和自动数据生成管线。 | 用于设计课堂脚本：科学家提问、学生犯错、助教提示、再讲解，形成更像真实课堂的交互流。 |
| MAIC-Core | 多智能体策略与决策中枢，包含认知诊断、最近发展区路径规划和苏格拉底式提问。 | 用于定义教学状态机：判断学生掌握程度，决定是继续讲解、追问、给提示、出小测还是切换可视化。 |
| Awesome-AI-Era-Edu | AI+教育文献与工具导航。 | 用于补充调研和论文综述，不纳入第一版核心代码。 |
| MAIC-Vibe | 面向非技术人员的轻量 AI 协同工具与提示词范式。 | 用于沉淀项目协作提示词，让成员用统一格式生成课程、角色和 UI 修改需求。 |

4. 目标产品形态与 MVP 范围

4.1 用户体验主线

学生进入网站，选择章节，例如“电磁感应：楞次定律”。

系统自动加载“法拉第科学家导师 + AI 助教 + AI 同学”的课堂配置。

科学家导师用类讲课方式引入历史场景和核心问题，白板同步显示公式、示意图和实验动画。

AI 同学提出典型误区问题，例如“为什么感应电流一定反抗变化？”由导师引导纠错。

学生可在侧边栏追问，也可上传自己的教材/课件截图或文档，系统基于上传资料与内置知识库回答。

每个小节结束后给出 2-3 道即时小测，并根据学生回答调整下一段讲解深度。

4.2 MVP 功能边界

| 功能域 | MVP 必做 | 二期增强 |
| --- | --- | --- |
| 章节内容 | 力学、电磁学、光学、近代物理各 1 个高质量 demo 章节。 | 扩展到大学物理全章节和高中物理版。 |
| 角色系统 | 科学家导师、AI 助教、AI 同学三类角色；6 位科学家 persona 模板。 | 学生自定义导师风格、教师自定义班级角色。 |
| 交互课堂 | 讲解、追问、白板绘制、公式推导、课堂小测。 | 跨平台 Lark/微信/Telegram 分发。 |
| 知识库 | 内置教材摘要 + 公式卡片 + 实验说明 + 科学史背景；支持向量检索。 | 知识图谱可视化、错题画像、长期学习档案。 |
| 资料上传 | 支持 PDF/DOCX/TXT/Markdown；限制大小；生成临时向量库。 | 多模态识别图题、公式 OCR、课堂资料长期归档。 |
| 可视化 | 5 个可调参数交互小组件，白板公式推导。 | 更多 Three.js 3D 场景和复杂仿真。 |
| 数字人 | 头像/半身动画 + TTS + 表情动作标签。 | 真人级数字人、口型同步、声音克隆。 |

4.3 首批科学家与章节映射

| 主题 | 科学家导师 | 核心知识点 | 建议可视化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经典力学 | 牛顿 / 伽利略 | 牛顿第二定律、受力分析、能量守恒、动量守恒。 | 受力图拖拽、斜面小车、能量柱状图。 |
| 电磁学 | 法拉第 / 麦克斯韦 / 高斯 | 电场、磁场、高斯定理、电磁感应、楞次定律。 | 场线动画、线圈磁通量滑块、感应电流方向演示。 |
| 光学 | 惠更斯 / 麦克斯韦 | 干涉、衍射、折射、偏振。 | 双缝干涉条纹、折射率滑块、光路图。 |
| 近代物理 | 爱因斯坦 / 玻尔 | 光电效应、相对论基础、能级跃迁。 | 光子撞击金属、截止频率滑块、能级跃迁图。 |
| 进阶拓展 | 费曼 | 物理直觉、类比讲解、综合问题讨论。 | 费曼图式讲解、类比卡片、开放问答。 |

5. 总体架构与后端减法方案

5.1 推荐架构

架构原则 前端复用课堂容器，后端只做适配与检索，AI 能力尽量通过模型 API / 本地推理服务和已有工作流拼接完成。不要在 MVP 阶段同时自研课堂系统、数字人系统、知识图谱平台和模型微调平台。

| 层级 | 组件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A. 课堂呈现层 | OpenMAIC 改造版 Next.js/React UI | 承载角色头像、圆桌讨论、白板、课件卡片、侧边栏答疑、上传入口。 |
| B. 交互课件层 | MAIC-UI / 生成式 HTML 课件模块 | 生成或维护物理模拟器：滑块、Canvas、SVG、公式推导与小测。 |
| C. 轻量适配层 | FastAPI adapter-api | 提供 /chat、/ingest、/lesson、/feedback、/asset 接口；处理鉴权可先省略。 |
| D. AI 编排层 | Prompt 模板 + RAG + 课堂状态机 | 把提问、检索片段、角色设定、讲解目标组织成稳定输出。 |
| E. 数据层 | Chroma/pgvector + SQLite/PostgreSQL + 本地对象存储 | 保存知识块、上传文件、章节配置、反馈日志。 |
| F. 模型与语音层 | Qwen/DeepSeek/GPT 类模型 + TTS/VoxCPM2/Edge-TTS | MVP 可用 API；本地化部署作为答辩展示的加分项。 |

5.2 与原申请书六层架构的对应关系

| 原申请书层级 | 本方案替代/复用方式 | 新增开发量 |
| --- | --- | --- |
| 用户接入层 | 由 OpenMAIC 前端承接，改造为科学家课堂 UI。 | 中 |
| 输入解析层 | 由 adapter-api 的轻量 NLU 实现：意图分类、知识点抽取、资料问答/课堂问答路由。 | 低 |
| 知识引擎层 | RAG + 物理内容卡片 + 公式/实验模板；暂不做完整推理引擎。 | 中 |
| 决策调度层 | 借鉴 MAIC-Core 状态机：讲解、追问、提示、小测、总结。 | 中 |
| 数据支撑层 | Chroma + JSON/Markdown 课程图谱 + 反馈日志。 | 低 |
| 输出呈现层 | OpenMAIC 圆桌/白板 + MAIC-UI HTML 模拟器 + TTS。 | 中 |

5.3 轻量后端接口设计

| 接口 | 输入 | 输出 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| /lesson/start | chapter_id, user_level | lesson_config, agents, opening_script | 加载章节与角色。 |
| /chat | message, context, chapter_id, uploaded_doc_ids | agent_reply, whiteboard_actions, quiz, citations | 课堂问答主接口。 |
| /ingest | file, scope=session/class | doc_id, chunks_count, summary | 上传资料解析和向量化。 |
| /simulation/recommend | knowledge_point, difficulty | widget_id, params, explanation | 选择或生成可视化组件。 |
| /feedback | answer_id, rating, comment, quiz_result | ok | 收集满意度和错题日志。 |
| /assets/{id} | asset_id | HTML/JSON/image/audio | 课件和可视化资源访问。 |

6. 前端 UI 改造方案

6.1 页面结构

| 页面 | 主要内容 | OpenMAIC 改造点 |
| --- | --- | --- |
| 首页/章节选择 | 项目介绍、章节卡片、科学家入口、上传资料入口。 | 保留课堂入口，新增物理章节导航与科学家视觉。 |
| 课堂页 | 左侧科学家导师/圆桌，中间白板和模拟器，右侧资料问答与笔记。 | 替换默认角色卡、课堂布局、颜色系统和物理组件容器。 |
| 资料页 | 上传文件、查看摘要、选择“仅基于我的资料回答”模式。 | 新增上传组件和 session 文档列表。 |
| 课件编辑页 | 教师/开发者输入教材片段生成模拟器，局部点击编辑。 | 对接 MAIC-UI 或以 iframe/micro frontend 方式嵌入。 |
| 反馈/小测页 | 显示错题、掌握程度、下一步建议。 | 复用 MAIC-Core 认知诊断思想，先做简单统计。 |

6.2 视觉风格建议

整体风格：大学物理实验室 + 科学史手稿。颜色以深蓝、米白、铜色、黑板绿为主。

科学家角色卡：头像、年代、代表公式、讲解风格、今日课堂任务。

白板区：分为“公式推导”“实验现象”“关键结论”三个标签，避免纯聊天界面显得单调。

右侧答疑：支持“解释这一步”“给我例题”“只根据我上传的材料回答”“更简单地讲”四个快捷按钮。

知识点地图：用章节节点显示学生位置，避免用户迷失在对话流中。

6.3 可直接落地的组件清单

| 组件 | 功能 | 实现建议 |
| --- | --- | --- |
| ScientistAvatarCard | 展示科学家身份、语气、知识域。 | React Card + avatar + badges。 |
| RoundtablePanel | 展示导师、助教、同学轮流发言。 | 复用 OpenMAIC 多 Agent 消息流。 |
| PhysicsWhiteboard | 公式推导、示意图、手写风格笔迹。 | SVG/Canvas + Markdown/LaTeX 渲染。 |
| SimulationWidget | 物理模拟器容器。 | MAIC-UI 生成 HTML 以 iframe 或 sandbox 方式嵌入。 |
| UploadKnowledgePanel | 上传资料、摘要、切换文档上下文。 | 文件上传 + 进度条 + doc chips。 |
| QuickPrompts | 常用学习动作按钮。 | 固定 prompts：再讲一遍、出题、用图解释、联系公式。 |
| LearningTrace | 小测结果与掌握度。 | 本地状态 + feedback API。 |

7. 物理知识与智能体方案

7.1 多智能体角色设计

| 角色 | 职责 | 输出风格 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 科学家导师 | 负责主讲、历史引入、公式推导、实验解释。 | 人格化但严谨，避免空泛故事化。 | 法拉第：用线圈、磁通量和实验现象解释电磁感应。 |
| AI 助教 | 实时答疑、补充定义、给例题、解释上传资料。 | 简洁、结构化、可追问。 | 把“磁通量变化”拆成面积、磁场强度、夹角三个变量。 |
| AI 同学 | 提出常见误区、猜错答案、参与讨论。 | 学生口吻，降低提问门槛。 | “是不是磁场越大，感应电流就一定越大？” |
| 课堂导演/Planner | 不可见 Agent，决定下一步讲解、追问、模拟或测验。 | 输出 JSON 控制信号。 | 判断学生连续答错时切换到更简单类比。 |
| 答案审校器 | 检查公式、单位、逻辑和是否超出资料依据。 | 不直接面向用户。 | 发现缺少适用条件时要求补充“惯性系”“宏观低速”。 |

7.2 课程知识结构

第一版不建议建立复杂图数据库。可使用 Markdown/JSON 描述“章节 - 知识点 - 公式 - 实验 - 科学家 - 可视化组件 - 易错点”的轻量图谱，既能满足检索，也方便团队手工维护。

| 字段 | 示例 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| knowledge_id | em_induction_lenz_law | 唯一标识。 |
| title | 楞次定律 | 界面与检索标题。 |
| scientist | Faraday / Lenz | 角色匹配。 |
| formula_cards | ε = - dΦ/dt | 公式推导与白板展示。 |
| prerequisites | 磁通量、电流磁效应、右手定则 | 最近发展区路径规划。 |
| misconceptions | 只看磁场大小，不看磁通量变化率 | AI 同学提问和小测生成。 |
| simulation_id | flux_loop_slider | 调用可视化组件。 |
| source_chunks | textbook_ch03_001... | RAG 追踪依据。 |

7.3 生成输出协议

为了让前端稳定渲染，LLM 不应直接输出自由文本，而应输出“自然语言讲解 + 可解析控制信号”。例如：

{

"speaker": "faraday_teacher",

"speech": "当磁通量发生变化时，线圈里会出现感应电流。注意，关键不是磁场大不大，而是磁通量是否在变。",

"whiteboard": [

{"type": "formula", "content": "\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}"},

{"type": "diagram", "widget_id": "flux_loop_slider", "params": {"B": 0.8, "area": 1.0}}

],

"avatar_action": {"emotion": "thoughtful", "gesture": "point_to_board"},

"quiz": {"question": "如果磁场恒定但线圈面积变小，会不会产生感应电动势？", "type": "single_choice"},

"next_state": "ask_student_prediction"

}

8. 资料上传与个性化问答方案

8.1 上传资料处理链路

| 步骤 | 处理内容 | MVP 实现 |
| --- | --- | --- |
| 1. 文件接收 | PDF/DOCX/TXT/Markdown 上传，限制大小和页数。 | FastAPI UploadFile，存本地或对象存储。 |
| 2. 文本解析 | 提取正文、标题、公式附近文本。 | PyMuPDF / python-docx / markdown parser。 |
| 3. 切块与摘要 | 按标题和语义分块，生成文档摘要。 | chunk 500-800 中文字，保留页码/标题 metadata。 |
| 4. 向量化 | 为每个 chunk 建向量索引。 | bge-m3 / text-embedding API + Chroma。 |
| 5. 问答路由 | 判断问题应查内置库、上传资料或二者结合。 | 意图分类 prompt + 用户按钮强制选择。 |
| 6. 回答约束 | 要求回答引用资料片段，不确定时提示。 | RAG prompt + answer verifier。 |

8.2 资料模式

“课程模式”：回答主要基于内置大学物理知识库，适合标准学习。

“我的资料模式”：回答优先基于用户上传资料，适合课件/作业/老师讲义解析。

“对照模式”：同时比较教材知识与用户资料，指出一致点和可能的表述差异。

“答辩模式”：生成面向项目答辩的演示讲稿、技术说明和问答准备。

9. 开发路线图、任务分工与里程碑

9.1 六周 MVP 路线图

| 周期 | 目标 | 任务 | 可交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 跑通开源项目与确定技术边界 | 克隆/部署 OpenMAIC；阅读 MAIC-UI 接口；确认许可证和运行依赖；整理 4 个物理 demo 章节。 | 可本地访问的课堂原型；技术调研记录。 |
| 第 2 周 | 完成前端主题改造 | 设计科学家课堂 UI；完成首页、课堂页、角色卡、白板区、侧边栏答疑布局。 | 物联智讲 UI 原型。 |
| 第 3 周 | 完成 RAG 与上传资料 | 实现 /ingest 与 /chat；构建内置物理知识库；接入 embedding 与 Chroma。 | 可基于内置库和上传资料问答。 |
| 第 4 周 | 完成多 Agent 与课堂状态机 | 实现科学家导师、助教、同学角色 prompt；加入小测、追问和总结状态。 | 多角色课堂 demo。 |
| 第 5 周 | 完成交互模拟与演示章节 | 接入 3-5 个物理模拟器；优先电磁感应、斜面受力、光电效应。 | 完整章节演示闭环。 |
| 第 6 周 | 联调、评测与答辩材料 | 测试响应速度、准确性、可用性；整理答辩脚本、演示视频、项目报告。 | 可参赛/结题展示的 MVP。 |

9.2 与成员能力匹配的分工建议

| 成员 | 建议角色 | 具体任务 |
| --- | --- | --- |
| 李梓源 | AI 与物理内容负责人 | 确定物理知识结构、公式卡片、RAG 评测题；负责科学家导师 prompt 和答案审校规则。 |
| 薛清心 | 前端与 UI 负责人 | 改造 OpenMAIC 前端、设计首页/课堂页/上传面板；维护演示视频和视觉素材。 |
| 刘芷仪 | 数字人与交互课件负责人 | 调研 TTS/头像/口型同步方案；整理科学家形象；制作或接入 MAIC-UI 物理模拟器。 |
| 曾宪为 | 后端与 Agent 负责人 | 实现 adapter-api、RAG、资料上传、课堂状态机、反馈接口和部署脚本。 |
| 指导教师 | 教学内容与应用场景顾问 | 审阅物理知识准确性、提供课堂试用反馈、帮助设置评测标准。 |

9.3 Git 仓库与分支建议

| 仓库/目录 | 用途 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| wulian-openmaic-ui | OpenMAIC 前端改造版：页面、角色卡、白板、模拟器容器。 | 前端负责人 |
| wulian-adapter-api | 轻量后端：chat、ingest、lesson、feedback。 | 后端负责人 |
| wulian-physics-content | 物理知识库：Markdown、JSON 图谱、公式卡片、科学家 persona。 | 内容负责人 |
| wulian-demos | 答辩演示材料、测试脚本、视频、用户反馈问卷。 | 全体维护 |

10. 验收指标、风险与应对

10.1 MVP 验收指标

| 类别 | 指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 内容准确性 | 抽样 50 个大学物理问答，公式/概念错误率。 | 低于 10%，核心演示章节低于 5%。 |
| 响应速度 | 文本问题到首字输出时间。 | 普通问答 5 秒内，资料问答 10 秒内。 |
| 资料解析 | 上传 10 份资料，能成功摘要与检索。 | 成功率 90% 以上。 |
| 交互体验 | 用户能完成章节学习、追问、上传、测验闭环。 | 5 名同学试用均可独立完成。 |
| 可演示性 | 至少 2 个完整章节可连续演示 5 分钟。 | 无明显崩溃或空白页。 |
| 可维护性 | 新增一个知识点的成本。 | 30 分钟内完成知识卡 + 角色映射 + 简单模拟调用。 |

10.2 风险清单

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 开源项目实际代码与报告描述不完全一致 | 部署或复用成本上升。 | 第 1 周必须完成 README、license、依赖和 demo 跑通；无法复用时保留 React 自研课堂壳作为备选。 |
| LLM 物理幻觉 | 回答不准确，影响教学可信度。 | 强制 RAG、公式卡片、答案审校器、教师审核核心章节。 |
| 数字人/语音延迟过高 | 课堂体验卡顿。 | MVP 先文本流式输出，TTS 异步播放；头像动效不阻塞回答。 |
| 可视化模拟开发量过大 | 前端延期。 | 只做 3-5 个高频物理组件；复杂仿真以预置动画或 MAIC-UI HTML 生成替代。 |
| 资料解析对公式/图片支持不足 | 上传教材效果不稳定。 | 第一版声明支持文本型资料；图题解析作为二期。 |
| 团队时间有限 | 全栈开发压力大。 | 严格遵守“不做”清单：不做全量账号、不做模型微调、不做完整 3D、不做 Kubernetes。 |

10.3 不做清单

MVP 不做完整 3D 数字人建模和复杂动作生成。

MVP 不做 Qwen 领域预训练、LoRA 微调和 RLHF，只收集未来可用数据。

MVP 不做完整 Neo4j 知识图谱平台，先用 JSON/Markdown 维护结构化知识。

MVP 不做复杂用户权限和班级管理，演示期用本地会话或简单邀请码。

MVP 不做多平台机器人接入，OpenClaw/飞书/微信作为二期亮点。

MVP 不把所有大学物理内容铺开，而是打磨 2-4 个高质量章节。

附录 A：首批页面清单

| 页面/组件 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| HomePage | 必做 | 项目介绍、章节选择、进入课堂。 |
| LessonRoom | 必做 | 核心课堂页，承载多 Agent 和白板。 |
| ScientistProfileModal | 必做 | 科学家导师介绍和代表知识点。 |
| UploadPanel | 必做 | 用户资料上传与摘要。 |
| SimulationLibrary | 必做 | 列出可用物理模拟器。 |
| QuizPanel | 必做 | 课堂中即时小测。 |
| TeacherEditor | 可选 | 调用 MAIC-UI 编辑课件，演示期可隐藏。 |
| LearningReport | 可选 | 学习轨迹与掌握度。 |

附录 B：科学家导师 Prompt 模板

以下模板可作为科学家导师角色的初始版本，后续放入 persona JSON 中维护。

你是【{scientist_name}】风格的大学物理导师。

教学目标：帮助大学生理解【{knowledge_point}】，必须兼顾严谨性、直观性和趣味性。

约束：

1. 先给直观图景，再给公式，再说明适用条件。

2. 公式必须给出变量含义和单位。

3. 如果学生上传了资料，优先引用资料中的定义或例题；若资料不足，要明确说明。

4. 不要编造物理结论；不确定时请让 AI 助教补充检索。

5. 输出必须包含 speech、whiteboard、avatar_action、next_state 四类字段。

附录 C：推荐技术栈

| 方向 | 推荐选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React / Next.js / Tailwind / Framer Motion / KaTeX | 贴近 OpenMAIC 技术栈，适合快速改 UI。 |
| 物理可视化 | Canvas / SVG / Three.js / iframe HTML widgets | 先二维，后 3D。 |
| 后端 | FastAPI + Uvicorn | 轻量、易写 AI 接口。 |
| RAG | LangChain 或 LlamaIndex + Chroma/pgvector | 快速搭建向量检索。 |
| 模型 | Qwen API/本地 Qwen、DeepSeek、GPT 类模型 | MVP 可先 API，答辩时可展示可本地化。 |
| TTS | VoxCPM2 / Edge-TTS / 云厂商 TTS | 优先稳定低延迟。 |
| 存储 | SQLite/PostgreSQL + 本地文件/MinIO | 演示期 SQLite 足够。 |
| 部署 | Docker Compose / Vercel + 云服务器 | 不建议 MVP 上 Kubernetes。 |

附录 D：最终交付物清单

可运行网站：包含首页、课堂页、上传资料、答疑、白板、模拟器和小测。

4 个高质量物理 demo 章节：力学、电磁学、光学、近代物理。

科学家角色库：至少 6 位科学家导师 persona。

轻量物理知识库：章节 JSON、公式卡片、易错点、实验说明和科学史素材。

项目报告与答辩 PPT：展示从原方案到基于 OpenMAIC 的低后端改造路线。

测试报告：准确性、响应速度、用户试用反馈和风险说明。

最终建议 优先把“电磁感应 - 法拉第课堂”做成完整样板：法拉第导师讲历史与实验，AI 同学提出误区，白板推导 ε = -dΦ/dt，模拟器显示线圈面积/磁场/夹角变化，学生上传老师课件后继续追问。这个样板最能体现项目差异化，也最适合答辩演示。